|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Keterangan | Persentase | Status | Deadline |
| 1. | Wawancara | 30% | Selesai | Rabu, 26 Oktober 2016 |
| 2. | Analisis sistem | Selesai |
| 3. | Workflow | selesai |
| 4. | Bispro | selesai |
| 5. | Usecase | selesai |
| 6. | Skenario | selesai |
| 7. | Activity | 35% | selesai | Rabu, 26 Oktober 2016 |
| 8. | Squance | selesai |
| 9. | Collaboration | selesai |
| 10. | Class Diagram | selesai |
| 11. | Koding modul 1   * Pengelolahan pendaftaran * Pengelolahn pasien * Lihat BPJS * Login * Rujukan Pasien * Pengelolahan Resep Obat * Lihat Resep Obat * Lihat Data Kamar * Lihat Data Pegawai * Pengelolahan Kamar | 60% | selesai | Sabtu, 12 November 2016 |
| 12. | Koding modul 2   * Pengelolah Pelayanan Pemeriksaan * Lihat Tes Dalam * Pelayanan Rawat Inap * Lihat Rekam Medik * Pengelolahan Administrasi Rawat Inap * Pengelolahan Administrasi Pelayanan * Validasi Rujukan * Lihat Pelayanan Pemeriksaan * Pengelolahan Tes Lab Dalam * Lihat Pelayanan Rawat Inap | 85% | Belum selesai | Sabtu, 26 November 2016 |
| 13. | Penggabungan koding | 95% | Belum selesai | Selasa, 29 November 2016 |

Pembagian fitur

Kelompok 1 ( Muzammil dan Yovanka Adam)

* Pengelolah Pelayanan Pemeriksaan
* Rujukan Pasien
* Lihat Tes Dalam
* Pengelolah Resep Obat
* Lihat Resep Obat
* Pelayanan Rawat Inap
* Lihat Rekam Medik

Kelompok 2

* Pengelolah Pasien
* Pengelolahan Pendaftaran
* Pengelolah Administrasi Rawat Inap
* Pengelolah Administra si Pelayanan
* Lihat BPJS
* Validasi Perujukan

Kelompok 3

* Lihat Pelayanan Pemeriksaan
* Pengelolahan Tes Lab Dalam
* Lihat Pelayanan Rawat Inap
* Pengelolahan Kamar
* Lihat Data Kamar
* Login
* Lihat Data Pegawai